Тақырыбы: «Геологиялық барлау жұмыстарына және пайдалы қазба кенорындарына өнеркәсіптік игеруге салынған инвестицияларының инвест жобаның тиімділігін бағалау»

- МАЗМҰНЫ

- КІРІСПЕ...................................................................................................................

- КӘСІПОРЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР..................................................................................................

- ИНВЕСТ ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ..............................................................................................................

2.1 Табыстарды анықтауға арналған көрсеткіштер.....................................

2.2 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс, негізгі іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сіз.............................................................................................................

2.3 Басқа да іс-әрекеттен түскен табыс, басқа да іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сіз..................................................................................................

2.4 Роялти.........................................................................................................

2.5 Жалпы жылдық жиынтық табыс, жалпы жылдық жиынтық табыс  ҚҚС-сіз, роялтисіз...........................................................................................

2.6 Күрделі қаржылар.....................................................................................

2.7 Салық салынатын табыс (брутто табыс).................................................

2.8 Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс)......................................

2.9 Таза табыс..................................................................................................

2.10 Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны............................

2.11 Брутто пайда............................................................................................

  - 2.12 Нетта пайда..............................................................................................

  - 2.13 Таза қалдық пайда...................................................................................

2.14Тиімділік....................................................................................................

2.15 Өзіндік құн...............................................................................................

3.    ИНВЕСТ ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ  КРИТЕРИЙЛЕРІ........................................................................................................

  - 3.1 Таза ағымдағы құн....................................................................................

  - 3.2 Пайданың ішкі нормасы...........................................................................

  - 3.3 Күрделі қаржының қайтып келу уақыт мерзімі.....................................

  - 3.4 Инвестициялардың экономикалық тиімділігі........................................

  - 3.5 Залалсыздық нүкте....................................................................................

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................................

ҚОСЫМШАЛАР.......................................................................................................

КІРІСПЕ

Инвестициялар дегеніміз – мүліктік  құндылықтардың барлық түрлері және оларға деген құқық, сондай – ақ пайда (табыс) алу мақсатында инвестордың кәсіпкерлік қызмет нысандарына жұмсаған меншікке құқық.

Қазіргі ғылым, экономиканың маңызды құрамдас бөлігінің бірі – тартылған инвестициялар туралы білімдердің елеулі жиынтығын қамтиды. Барлық салалардан экономико-заңдық танып білуді өкілдерінің ғылымдағы көптеген дискуссияларынан кейін,  осы жағдайдың спецификасы мен оны құқықтық реттеу қажеттілігі мойындалды.

Инвестиция – кең мағынада алғанда бұл әртүрлі формадағы қаржылық және материалдық құндылықтарға бос ақша қаражаттарын салу. Экономикадағы инвестициялау процесі ақша қаражаттарын оларды иемденушіден қажетсінетіндерге қайта бөлу формасында жүзеге асырылады.

Инвестиция тек қана шағын, орта бизнесте ғана емес, сонымен қатар ірі кәсіпорындар мен мемлекеттік бағдарламалардың дамуында маңызды роль атқарады. Шағын кәсіпорындардың тиімді дамуы үшін жаңа технологияларды өндіру үшін, өнімнің көлемін арттыру үшін, өзінің өніміне бәсекелестікті жоғарылату үшін капитал салу міндетті болып келеді. Сондықтан да, инвестициялық жоба кәсіпорынның дамуында аса маңызды болып келеді. Осыдан барып инвестиция мен инвестициялық жоба түсінігін айта кету қажет.

Инвестиция латын тілінен аударғанда “салу” немесе “ұзақ мерзімді салу” дегенді білдіреді.

Инвестициялар қаржылық, шынайы және интеллектуалды болып бөлінеді.

Инвестициялар, төлемақылардан басталатын, әрі қарай түсімдер күтуге мүмкіндік беретін, ақша төлемдерінің ағымын сипаттайды. Инвестициялық қызмет шаруашылықтың нарықтық жағдайында кәсіпкерлік қызмет болып келеді және табыс табу мақсатында инвестициялық нарықта шаруашылық жүргізуші субьектілермен жүзеге асырылады.

Инвестор – салымшы; пайда табу мақсатымен ел ішінде немесе шет елде белгілі бір кәсіпорынға инвестиция жасаушы, күрделі қаржы жұмсаушы адам.

Инвестициялау инвесторлардың қолдану үшін іздейтін, қаражатты тұтынудан кейінгі кейбір артықтардың қорлануының (жиналуының) нәтижесі болып келеді.

Инвестициялық жоба – жоба, негізгі мақсаты болып –  жүйенің дамуын қамтамасыз ететін негізгі қорды құру немесе қайта құру, жаңа технологияларды қолдану, ноу-хау және басқа да жаңалықтарды енгізу.

Бұл жұмыстың мақсаты – инвестициялық жобаның тармақтық деңгейін технико-экономикалық көрсеткіштердің көмегімен шығындардың, табыстардың тиімділігін анықтау.

Зерттеу объектісі – пайдалы қазба кенорындарының өнеркәсібі болып табылады.

- КӘСІПОРЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Кесте 1 – Пайдалы қазба кенорындарының өнеркәсіптік игеруге салынған инвестициялық жобасының тиімділігін бағалау.

| № | Көрсеткіштің атауы | 1 жыл | 2 жыл |  | 3 жыл |  | 4 жыл |  | 5 жыл |  |  | 6 жыл |  |  | 7 жыл |  | 8 жыл |  |  |  | 9 жыл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 тонна өнімнің бағасы, дол/т | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Баға ҚҚС-сіз, дол/т | 193,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бағаға салынған ҚҚС сомасы, дол/т | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Өнім өндіру көлемінің өзгеру динамикасы, % | 1 | 1,15 |  | 1,35 |  | -1,05 |  | 1,25 |  |  | 1,55 |  |  | -1,15 |  | 1,8 |  |  |  | 2 |  |
| 5 | Өнім өндіру көлемі, млн.т/жыл | 3,7 | 4,255 |  | 4,995 |  | 3,515 |  | 4,625 |  |  | 5,735 |  |  | 3,145 |  | 6,66 |  |  |  | 7,4 |  |
| 6 | Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс, млн.дол | 832,5 | 957,375 |  | 1123,875 |  | 790,875 |  | 1040,625 |  |  | 1290,375 |  |  | 707,625 |  | 1498,5 |  |  |  | 1665 |  |
| 7 | НӘТТ ҚҚС-сіз,млн.дол | 715,95 | 823,3425 |  | 966,5325 |  | 680,1525 |  | 894,9375 |  |  | 1109,723 |  |  | 608,5575 |  | 1288,71 |  |  |  | 1431,9 |  |
| 8 | НӘТТ салынған ҚҚС сомасы, млн.дол | 116,55 | 134,0325 |  | 157,3425 |  | 110,7225 |  | 145,6875 |  |  | 180,6525 |  |  | 99,0675 |  | 209,79 |  |  |  | 233,1 |  |
| 9 | НӘТТ ҚҚС-сіз, роялтисіз млн.дол | 674,325 | 775,4738 |  | 910,3388 |  | 640,6088 |  | 842,9063 |  |  | 1045,204 |  |  | 573,1763 |  | 1213,785 |  |  |  | 1348,65 |  |
| 10 | Басқа да іс-әрекеттен түскен табыс, млн.дол |  |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 11 | БӘТТ ҚҚС-сіз, млн.дол |  |  |  | 43 |  | 60,2 |  |  |  |  | 73,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,7 |  |
| 12 | БӘТТ салынған ҚҚС сомасы, млн.дол |  |  |  | 7 |  | 9,8 |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |
| 13 | Жалпы жылдық жиынтық табыс, млн.дол | 832,5 | 957,375 |  | 1173,875 |  | 860,875 |  | 1040,625 |  |  | 1375,375 |  |  | 707,625 |  | 1498,5 |  |  |  | 1710 |  |
| 14 | ЖЖЖТ ҚҚС-сіз, млн. дол | 715,95 | 823,3425 |  | 1009,533 |  | 740,3525 |  | 894,9375 |  |  | 1182,823 |  |  | 608,5575 |  | 1288,71 |  |  |  | 1470,6 |  |
| 15 | ЖЖЖТ ҚҚС-сіз және роялтисіз, млн.дол | 674,325 | 775,4738 |  | 953,3388 |  | 700,8088 |  | 842,9063 |  |  | 1118,304 |  |  | 573,1763 |  | 1213,785 |  |  |  | 1387,35 |  |
| 16 | ЖЖЖТ тазартылған, млн.дол | 521,6993 | 622,848 |  | 800,713 |  | 548,183 |  | 690,2805 |  |  | 965,678 |  |  | 420,5505 |  | 1061,159 |  |  |  | 1234,724 |  |
| 17 | Роялти сомасы, млн. дол | 41,625 | 47,86875 |  | 56,19375 |  | 39,54375 |  | 52,03125 |  |  | 64,51875 |  |  | 35,38125 |  | 74,925 |  |  |  | 83,25 |  |
| 18 | Өзіндік құн үлесі, дол/т | 112,5 | 90 |  | 72,58065 |  | 66,17647 |  | 77,58621 |  |  | 67,16418 |  |  | 64,28571 |  | 53,57143 |  |  |  | 50 |  |
| 19 | Пайда үлесі, дол/т | 112,5 | 135 |  | 152,4194 |  | 158,8235 |  | 147,4138 |  |  | 157,8358 |  |  | 160,7143 |  | 171,4286 |  |  |  | 175 |  |
| 20 | Пайда мөлшері | 1 | 1,5 |  | 2,1 |  | 2,4 |  | 1,9 |  |  | 2,35 |  |  | 2,5 |  | 3,2 |  |  |  | 3,5 |  |
| 21 | Өндірістік шығындар, млн.дол | 416,25 | 382,95 |  | 362,5403 |  | 232,6103 |  | 358,8362 |  |  | 385,1866 |  |  | 202,1786 |  | 356,7857 |  |  |  | 370 |  |
| 22 | Амортизация 54 %, млн.дол | 224,775 | 206,793 |  | 195,7718 |  | 125,6096 |  | 193,7716 |  |  | 208,0007 |  |  | 109,1764 |  | 192,6643 |  |  |  | 199,8 |  |
| 23 | Бастапқы инвестициялар (күрделі қаржылар) млн.дол | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Қарыздалған құралдар-55% БИ-дан, млн.дол | 2500*55/100=1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Меншік құралдар-45% БИ-дан, млн.дол | 25000*45/100=1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Қарыздалған ақшаның болашақтағы құны-8%, млн.дол | 1375*(1+0,08)^9=2748,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Инвесторға жылына төленетін жалпы пайыз сомасы, млн.дол | 152,6257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Салық салынатын табыс, Брутто табыс, млн.дол | 105,4493 | 239,898 |  |  | 438,1727 | 315,5727 | 331,4443 |  |  | 580,4915 |  |  | 218,372 |  |  |  | 704,3736 |  | 864,7243 |  |  |
| 29 | Корпорациялық салық сомасы, млн.дол | 31,63479 | 71,96941 |  |  | 131,4518 | 94,67182 | 99,4333 |  |  | 174,1474 |  |  | 65,51159 |  |  |  | 211,3121 |  | 259,4173 |  |  |
| 30 | Салық салынғаннан кейін табыс, Нетто табыс, млн.дол | 73,81451 | 167,9286 |  |  | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 |  |  | 406,344 |  |  | 152,8604 |  |  |  | 493,0615 |  | 605,307 |  |  |
| 31 | Брутто пайда, млн.дол | 28,49981 | 56,38027 |  |  | 87,72227 | 89,77888 | 71,66364 |  |  | 101,2191 |  |  | 69,43465 |  |  |  | 105,7618 |  | 116,8546 |  |  |
| 32 | Нетто пайда, млн.дол | 19,94987 | 39,46619 |  |  | 61,40559 | 62,84521 | 50,16455 |  |  | 70,85336 |  |  | 48,60425 |  |  |  | 74,03326 |  | 81,79824 |  |  |
| 33 | Таза табыс, млн. Дол | 73,81451 | 167,9286 |  |  | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 |  |  | 406,344 |  |  | 122,8604 |  |  |  | 433,0615 |  | 535,607 |  |  |
| 34 | Компаниямен төленетін дивидендтер төлемі, млн.дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 35 | Дивидендтерге және бағалы қағаздарға салынатын салық сомасы, млн.дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  |
| 36 | Өткен жылда төленген жоғарғы пайдаға салық, млн.дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  | 47,2 |  |  |
| 37 | КОАҚТА, млн.дол | -701,41 | -375,278 |  |  | 252,4927 | 96,51048 | 175,7826 |  |  | 614,3448 |  |  | 232,0368 |  |  |  | 625,7258 |  | 735,407 |  |  |
| 38 | Құнсыздану индексі, % | 2 | 3 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 39 | Өзгертілген КОАҚТА, млн. Дол | -701,41 | -367,92 |  |  | 240,3319 | 89,18665 | 156,1953 |  |  | 519,8941 |  |  | 187,0124 |  |  |  | 484,9134 |  | 553,3127 |  |  |
| 40 | ТАҚ өзгертілмеген КОАҚТА үшін, млн.дол | -649,454 | -971,195 |  |  | -770,758 | -699,82 | -580,185 |  |  | -193,044 |  |  | -57,6526 |  |  |  | 280,4076 |  | 648,2942 |  |  |
|  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18% | -549,416 | -863,935 |  |  | -710,26 | -660,481 | -583,645 |  |  | -356,072 |  |  | -283,23 |  |  |  | -116,763 |  | 49,03907 |  |  |
|  | 28% | -547,977 | -777,029 |  |  | -656,631 | -620,678 | -569,518 |  |  | -429,833 |  |  | -388,615 |  |  |  | -301,778 |  | -222,045 |  |  |
| 41 | ТАҚ өзгертілген КОАҚТА үшін, млн. Дол | -649,454 | -964,886 |  |  | -774,103 | -708,548 | -602,244 |  |  | -274,623 |  |  | -165,503 |  |  |  | 96,48071 |  | 373,2748 |  |  |
|  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18% | -594,416 | -858,65 |  |  | -712,377 | -666,375 | -598,101 |  |  | -405,516 |  |  | -346,808 |  |  |  | -217,802 |  | -93,0546 |  |  |
| 42 | ПІН өзгертілмеген КОАҚТА үшін, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,13515 |  | 15,16546 |  |  |
| 43 | Жоғары пайдаға ставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0 |  |  |
| 44 | Жоғары пайда сомасы, млн.дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,96738 |  | 0 |  |  |
| 45 | ПІН өзгертілген КОАҚТА үшін, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047522 |  | 21,32077 |  |  |
| 46 | Жоғары пайдаға ставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |
| 47 | Жоғары пайда сомасы, млн.дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 21,42428 |  |  |
| 48 | Таза қалдық пайда, млн.дол | 73,81451 | 167,9286 |  |  | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 |  |  | 406,344 |  |  | 122,8604 |  |  |  | 433,0615 |  | 514,1827 |  |  |
| 49 | Кумулятивті табыс, млн.дол | п Σ ТҚПжыл= 2477,825 t=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Күрделі қаржының экономикалық тиімділігі | - | - |  |  | 0,096133 | 0,035675 | 0,062478 |  |  | 0,207958 |  |  | 0,074805 |  |  |  | 0,193965 |  | 0,221325 |  |  |
| 51 | Инвестициялық жобаның өтеу мерзімі, жыл | БИ >ΣКОАҚТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Өнімнің тиімділігі,% | 0,177332 | 0,438513 | 0,846033 |  |  | 0,949661 |  |  | 0,646565 |  |  | 1,054928 |  |  | 0,607683 |  |  | 1,213786 |  |  | 1,447587 |
| 53 | Өткізудің тиімділігі, % | 0,088666 | 0,175405 | 0,272914 |  |  | 0,279312 |  |  | 0,222954 |  |  | 0,314904 |  |  | 0,173624 |  |  | 0,288997 |  |  | 0,321686 |
| 54 | Өндірістің тиімділігі, % | 0,04218 | 0,095959 | 0,175269 |  |  | 0,126229 |  |  | 0,132578 |  |  | 0,232197 |  |  | 0,087349 |  |  | 0,281749 |  |  | 0,34589 |
| 55 | Залалсыздық нүкте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Шартты өзгермелі шығындар-49%, млн.дол | 203,9625 | 187,6455 | 177,6448 |  |  | 113,979 |  |  | 175,8297 |  |  | 188,7414 |  |  | 99,0675 |  |  | 174,825 |  |  | 181,3 |
| 57 | Шартты тұрақты шығындар-51%, млн.дол | 212,2875 | 195,3045 | 184,8956 |  |  | 118,6313 |  |  | 183,0065 |  |  | 196,4451 |  |  | 103,1111 |  |  | 181,9607 |  |  | 188,7 |
| 58 | Алгебралық әдіспен есептелген Залалсыздық нүкте | 1,249669 | 1,079627 | 0,976034 |  |  | 0,616031 |  |  | 0,978734 |  |  | 1,022675 |  |  | 0,532874 |  |  | 0,915526 |  |  | 0,941147 |
| 59 | ДШТИ, үлес бірлік | 0,324448 | 0,35391 | 0,406767 |  |  | 0,31417 |  |  | 0,373086 |  |  | 0,456432 |  |  | 0,248664 |  |  | 0,455172 |  |  | 0,499373 |
| 60 | ДИТИ, үлес бірлік | 0,126293 | 0,158658 | 0,233589 |  |  | 0,172145 |  |  | 0,216576 |  |  | 0,320669 |  |  | 0,136043 |  |  | 0,353383 |  |  | 0,423428 |

2. ИНВЕСТ ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЕСЕПТЕУ

Қауіптің және бастапқы қаржыландыру көлемі өте үлкен мұнай, газ саласындағы бизнес үшін, компанияларда, жобаны қаражат құралдарының оңтайлы алынуымен бастау үшін қажетті ресурстары жоқ. Өте жоғары табысқа жеткізетін қаржыландыруды талдау үшін, компаниялар әртүрлі қаржыландыру мүмкіндіктерін  бағалау жағдайларына жиі түседі.

Инвестициялық жобалаудың альтернативтерін экономикалық бағалауды жүзеге асыру, инвестициялық жобаны іске асыру барысында табылатын пайда мүмкіншіліктерін жүйелі анықтаумен және салыстырумен байланысты.

Нақты жағдайдағы инвестициялық альтернативтерді талдауда қарастырылып отырған жобалардың арасында шығындар, пайда және үнем көлемдері, шығындарды жүзеге асыру және пайданы табу мезгілдері жағынан айырмашылықтары болуы мүмкін. Айырмашылықтар жобаның өмір сүру мерзімінде, салықтық жағдайларында және берілген жоба бойынша шығындарға және табылатын табысқа эскалация және инфляция әсерінде де болуы мүмкін.

Егер осы факторлардың экономикалық әсерін сандық бағалауға жүйелі жақындау пайдаланбас, онда инвестициялық альтернативтерінің қайсысы жоғары экономикалық потенциялды екендігін бағалау өте қиынға түседі.

Бір долларға салымға пайда табу варианты бар инвестицияны таңдау үшін инвестициялық альтернативтерді бағалау әрбір менеджер немесе дербес инвестор үшін басты мақсат болып табылады.

2.1 Табыстарды анықтауға арналған көрсеткіштер

Өндірілген өнімнің көлемі өнім көлемінің бірінші жылдың көлемінің пайыздық өзгерісінің қатынасымен анықталады.

Бірінші жылдың өндірілген   өнім көлемі * келесі  жылдың %-қ өзгерісі

Өндірілген өнім көлемі %-қ өзгерісі ескерілгенде

=

Кесте 1 - Өндірілген өнім көлемін есептеу

| Көрсеткіш- тің атауы | 1 жыл | 2 жыл | 3 жыл | 4 жыл | 5 жыл | 6 жыл | 7 жыл | 8 жыл | 9 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ші жылға қарағанда өнім өндіру-ң өзгеру динамикасы, % | 1 | 1,15 | 1,35 | -1,05 | 1,25 | 1,55 | -1,15 | 1,8 | 2 |
| Өнім өндіру көлемі, млн. т/жыл | 3,7 | 4,255 | 4,995 | 3,515 | 4,625 | 5,735 | 3,145 | 6,66 | 7,4 |

2.2 Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс,  Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс    ҚҚС-сіз

Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс (НӘТТ) – бұл айналысқа түспейтін активтердің, негізгі қорлардың іске асуынан, биржада айналысқа түсетін бағалы қағаздардан, субсидиялардан және тағы да басқа  іс-әрекеттен түсетін табыстар.

НӘТТ – бір тонна өнімнің бағасы (Б) мен өндірілген өнім көлемінің (Q) көбейтіндісімен анықталады. НӘТТ келесі формуламен анықталады:

НӘТТ

Б

Q

=           *

Мұндағы: Б – бір тонна өнімнің бағасы, дол/т;

Q - өндірілген өнім көлемі, млн.т/жыл;

Кесте 2 - Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс есебі

| Жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 тонна өнімнің бағасы, дол/т | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| өндірілген өнім көлемі, млн.т/жыл | 3,7 | 4,255 | 4,995 | 3,515 | 4,625 | 5,735 | 3,145 | 6,66 | 7,4 |
| НӘТТ, млн.дол | 832,5 | 957,375 | 1123,875 | 790,875 | 1040,625 | 1290,375 | 707,625 | 1498,5 | 1665 |

Жұмысымыздың келесі кезеңі негізгі іс-әрекеттен түскен табысты қосылған құн салығынсыз(ҚҚС-сіз) есептеу болып табылады. 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылған құнға салынатын салық мөлщерлемесі 15 пайызға тең және салық салынатын айналым мөлшеріне қолданылады. НӘТТ ҚҚС-сіз келесі формуламен анықталады:

НӘТТ ҚҚС-сіз

НӘТТ

1,16279

=

Мұндағы: 1,16279 – ҚҚС өтеу көэффициенті.

НӘТТ ҚҚС-сіз

НӘТТ*0,86

=

=

НӘТТ ҚҚС-сіз

НӘТТ - ∑ ҚҚС

- ∑ ҚҚС= НӘТТ*0,14

- ∑ ҚҚС= НӘТТ - НӘТТ ҚҚС-сіз

- ∑ ҚҚС= Б * Q * 0,14

Кесте 3 - Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сіз есебі

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есептеу | 832,5* 0,86 | 957,375* 0,86 | 1123,875* 0,86 | 790,875* 0,86 | 1040,625* 0,86 | 1290,375* 0,86 | 707,625*0,86 | 1498,5*0,86 | 1665*0,86 |
| НӘТТ ҚҚС-сіз | 715,95 | 823,3425 | 966,5325 | 680,1525 | 894,9375 | 1109,723 | 608,5575 | 1288,71 | 1431,9 |

2.3 Басқа да іс-әрекеттен түскен табыс, басқа да іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сіз

Басқа да іс-әрекеттен түскен табысқа кәсіпорынның негізгі өндірістік шаруашылығына тікелей қатысы жоқ кірістері мен шығыстары жатады. Мысалы оған қолданылмайтын құрал-жабдықтарды сатудан түскен табыстарды, басқа да жобаларға қатысудан түскен табыс үлесі мен дивидендтер, бағалы қағаздар бойынша пайыздар және т.б.

- ∑ ҚҚС= БӘТТ*0,14

- ∑ ҚҚС= БӘТТ - БӘТТ ҚҚС-сіз

- ∑ ҚҚС= Б * Q * 0,14

БӘТТ

БӘТТ ҚҚС-сіз

=    1,16279

Мұндағы: 1,16279 – ҚҚС өтеу көэффиценті.

БӘТТ ҚҚС-сіз

БӘТТ*0,86

=

БӘТТ ҚҚС-сіз

БӘТТ - ∑ ҚҚС

=

2.4 Роялти

Қазақстан Республикасында қойнау пайдаланушыларға салынатын салықтардың бірі – роялти. Бұл салық міндетті түрде жылына бір рет ақшалай түрде қойнау пайдаланушылармен төленеді. Салық салу объектісі - өндірілген өнім көлемі, ақшалай түрде болып табылады. Роялти салық ставкасы мұнай өндіру көлеміне байланысты дифференциялды бөлінеді (1-6%).

- ∑ Роялти= НӘТТ * Роялти салық ставкасы

- ∑ Роялти = Б * Q * 0,05

НӘТТ ҚҚС-сіз           роялтисіз

НӘТТ ҚҚС-сіз

∑ роялти

=                        -

Кесте 4 - Негізгі іс-әрекеттен түскен табыс ҚҚС-сіз және роялтисіз есебі

| Жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НӘТТ ҚҚС-сіз, млн.дол | 715,95 | 823,3425 | 966,5325 | 680,1525 | 894,9375 | 1109,723 | 608,5575 | 1288,71 | 1431,9 |
| ∑ роялти, млн.дол | 41,625 | 47,86875 | 56,19375 | 39,54375 | 52,03125 | 64,51875 | 35,38125 | 74,925 | 83,25 |
| НӘТТ ҚҚС-сіз және роялтисіз, млн.дол | 674,325 | 775,4738 | 910,3388 | 640,6088 | 842,9063 | 1045,204 | 573,1763 | 1213,785 | 1348,65 |

2.5 Жалпы жылдық жиынтық табыс, жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС-сіз, роялтисіз

Жалпы жылдық жиынтық табыс(ЖЖЖТ) – бұл негізгі іс-әрекеттен түскен табыс пен басқа да іс-әрекеттен түскен табыстың қосындысына тең.  ЖЖЖТ келесі формуламен анықталады:

ЖЖЖТ

НӘТТ

БӘТТ

=                   +

Кесте  5 –  Жалпы жылдық жиынтық табыс есебі

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НӘТТ, млн.дол | 832,5 | 957,375 | 1123,875 | 790,875 | 1040,625 | 1290,375 | 707,625 | 1498,5 | 1665 |
| БӘТТ, млн.дол |  |  | 50 | 70 |  | 85 |  |  | 45 |
| ЖЖЖТ, млн.дол | 832,5 | 957,375 | 1173,875 | 860,875 | 1040,625 | 1375,375 | 707,625 | 1498,5 | 1710 |

ЖЖЖТ ҚҚС-сіз

НӘТТ ҚҚС-сіз

БӘТТ ҚҚС-сіз

=                       +

ЖЖЖТ ҚҚС-сіз және роялтисіз

ЖЖЖТ ҚҚС-сіз

∑ роялти

=                       -

ЖЖЖТ      =

(НӘТТ+БӘТТ)/1,16279 – НӘТТ * роялти ставка

ҚҚС-сіз

Кесте 6 –  Жалпы жылдық жиынтық табыс ҚҚС-сіз, роялтисіз есебі, млн.дол

| жыл | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НӘТТ ҚҚС-сіз | 715,95 | 823,3425 |  | 966,5325 | 680,1525 | 894,9375 | 1109,723 | 608,5575 | 1288,71 | 1431,9 |
| БӘТТ ҚҚС-сіз |  |  |  | 43 | 60,2 |  | 73,1 |  |  | 38,7 |
| ∑ роялти | 41,625 | 47,86875 |  | 56,19375 | 39,54375 | 52,03125 | 64,51875 | 35,38125 | 74,925 | 83,25 |
| ЖЖЖТ ҚҚС-сіз және роялтисіз | 674,325 |  | 775,4738 | 953,3388 | 700,8088 | 842,9063 | 1118,304 | 573,1763 | 1213,785 | 1387,35 |

ЖЖЖТ тазартылған

ЖЖЖТ ҚҚС-сіз, роялтисіз

Инвесторға төленетін жалпы пайыз сомасы

=                                        	-

Кесте 7 –  Жалпы жылдық жиынтық табыс тазартылған, млн.дол

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЖЖТ ҚҚС-сіз және роялтисіз | 674,325 | 775,4738 | 953,3388 | 700,8088 | 842,9063 | 1118,304 |  | 573,1763 |  | 1213,785 |  | 1387,35 |
| Инвесторға төленетін жалпы пайыз сомасы | 152,6257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖЖЖТ тазартылған | 521,6993 | 622,848 | 800,713 | 548,183 | 690,2805 | 965,678 | 420,5505 |  | 1061,159 |  | 1234,724 |  |

2.6 Күрделі қаржылар

Қазақстанның, сонымен қатар, шетелдің жеке және заңды тұлғалар инвестиция қызметінің өкілдері бола алады. Мысалға, ондай инвестицияларға несие желісінің ашылуы, қарыздар, гранттар мен техникалық көмек берулер жатады. Жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша жасалынатын қорытынды – елімізде бар инвестиция көлемінің жетіспеушілігі анық. Бұл, республикаға шетел инвестицияларын тарту үшін қолайсыз режиммен байланысты деген ой тудырады. Мемлекеттік банк қражаттары шектеулі, бұл жағдай Қазақстандағы екінші деңгейдгі акционерлік, жеке, біріккен және коммерциялық банктер үшін де сипатты. Екінші деңгейдегі банктер макроэкономикалық тұрақсыздық жағдайында (инфляция, жұмыссыздық, өндірістің құлдырауы) тез арада табыс табу үшін қысқа мерзімді несиелер беруге бағдарланады. Коммерциялық банктер қаржы нарықтарындағы тұрақсыз жағдай мен инвестициялау тәуекелдіктерінің жоғарылау кезінде нақты секторды ұзақ мерзімді несиелеуге аз көңіл бөледі. Сонымен қатар, коммерциялық банктер көбінесе залалда қалады. Сонда, мемлекеттік те, коммерциялық банктер де ұлттық экономикаға әлеуетті инвестор бола алады.

Инвест жобадағы күтіліп отырған пайданы есептеу үшін пайдаланатын негізгі әдәсі, уақытты ескеретін ақша құны болып табылады.

Қолма-қол ақша ағымы әртүрлі уақыт кезеңінде келетін, күрделі қаржы салымы және қаржыландырумен байланысты кез келген шешім, уақыт факторын ескеретін ақша құнының концепциясын түсінуді талап етеді.

Қарыз немесе несиеге ақша ұсынылған кезде, төлем сомасы жай немесе күрделі процент пайдалану арқылы есептелінеді.

Процент мөлшерлемесі – бұл қарыз алушының, несие берушіге уақыт кезеңіндегі төлейтін қарыздың негізгі сомасынан проценті.

Жай процент – бұл тек қана негізгі қарыз сомасында төленетін процент.

Өнім көлеміне байланысты шығындар екі топқа бөлінеді: тұрақты және өзгермелі.

Тұрақты өндірістік шығындар - өндірілген өнім көлемінің өзгеруіне байланыссыз тұрақты болып қалатын шығындар.

Өзгермелі өндірістік шығындар - өндірілген өнім көлемінің өзгеруіне байланысты өзгеріп отыратын шығындар.

2500*0,55=1375 млн.дол – қарыздалған құралдар;

2500*0,45=1125   млн.дол – меншік құралдар;

Ұзақ мерзімге арналған инвест жобаның қарыздалған ақшаның инвесторға төленетін болашақтағы құнын анықтау.

FVn(9) = 1375*(1+0,08)^9=2748,631 млн.дол

FVn=(2748,631-1375)/9=152,6257 млн.дол

2.7 Салық салынатын табыс (брутто табыс)

Салық салынатын табыс(ССТ) -  жалпы жылдық жиынтық табыс тазартылғаннан өндірістік шығындарын және өткен жылдың заладарын айырмасына тең. Ол келесі формуламен анықталады.

ССТ(БТ)

ЖЖЖТ тазартылған

өндірістік шығындар

=                                     -

Кесте 8 - Салық салынатын табыс (брутто табыс), млн.дол

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЖЖТ тазартылған | 521,6993 | 622,848 | 800,713 | 548,183 | 690,2805 | 965,678 | 420,5505 | 1061,159 | 1234,724 |
| өндірістік шығындар | 416,25 | 382,95 | 362,5403 | 232,6103 | 358,8362 | 385,1866 | 202,1786 | 356,7857 | 370 |
| ССТ (БТ) | 105,4493 | 239,898 | 438,1727 | 315,5727 | 331,4443 | 580,4915 | 218,372 | 704,3736 | 864,7243 |

2.8 Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс)

Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс) – салық салынатын табыстан (брутто табыс) 30% мөлшерлемесімен (Салық Кодексіне сәйкес) корпорациялық табыс салығын шегергенге тең.

∑корпорациялық табыс салығы

ССТ(БТ)*0,3

=

Салық салынғаннан кейін табыс

(нетто табыс)

Салық салынатын табыс

(брутто табыс)

∑корпорациялық табыс салығы

=                                         -

Кесте 9 - Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс), млн.дол

| Жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ССТ(БТ) | 105,4493 | 239,898 | 438,1727 | 315,5727 | 331,4443 | 580,4915 | 218,372 | 704,3736 | 864,7243 |
| ∑корпорациялық табыс салығы | 31,63479 | 71,96941 | 131,4518 | 94,67182 | 99,4333 | 174,1474 | 65,51159 | 211,3121 | 259,4173 |
| Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс) | 73,81451 | 167,9286 | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 | 406,344 | 152,8604 | 493,0615 | 605,307 |

2.9 Таза табыс

Таза табыс – анықталған ағымдағы табыспен мемлекеттік міндетті төлемдердің айырмасын көрсетеді. Мемлекеттік міндетті төлемдерге қойнау пайдаланушыларға салынатын негізгі салықтар: роялти, бонустар, жоғарғы пайдаға салынатын салықтар, корпоративтік және өнім бөлу туралы келісім-шарттары жатады. Таза табыс келесі формуламен анықталады:

Салық салынғаннан кейін табыс

Өткен жылда төленген жоғарғы пайдаға салынатын салықтар

Дивиденд-ге және БҚ-ға салынатын салық

-                                   -

Таза табыс

=	-	-

Кесте 10 - Таза табыс, млн.дол

| Жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салық салынғаннан кейін табыс (нетто табыс) | 73,81451 | 167,9286 | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 | 406,344 | 152,8604 | 493,0615 | 605,307 |
| өткен жылда төленген жоғарғы пайдаға салынатын салық |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 | 47,2 |
| Дивиденденттерге және БҚ-ға салынатын салық |  |  |  |  |  |  | 30 | 22,5 | 22,5 |
| Таза табыс | 73,81451 | 167,9286 | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 | 406,344 | 122,8604 | 433,0615 | 535,607 |

2.10 Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны(КОАҚТА)

Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны –таза табыс пен амортизациялық төлемдердің қосындысынан бастапқы инвестицияларды шегеріп тастағанға тең. Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны келесі формуламен анықталады:

=                       -            +

Таза табыс

КОАҚТА

БИ

А

Мұндағы: БИ – бастапқы инвестиция, млн.дол;

А – амортизация, млн.дол.

Кесте 11 - Күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны, млн.дол

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таза табыс | 73,81451 | 167,9286 | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 | 406,344 | 122,8604 | 433,0615 | 535,607 |
| БИ | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизациялық төлемдер | 224,775 | 206,793 | 195,7718 | 125,6096 | 193,7716 | 208,0007 | 109,1764 | 192,6643 | 199,8 |
| КОАҚТА | -701,41 | -375,278 | 252,4927 | 96,51048 | 175,7826 | 614,3448 | 232,0368 | 625,7258 | 735,407 |

Кесте 12 - Өзгертілген күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны, млн.дол

| жыл | Құнсыздану индексі | Дисконттау индексі | Дисконт көбейтіндісі | Өзгертілмеген КОАҚТА | Өзгертілмеген КОАҚТА есебі | Өзгертілген КОАҚТА | Белгілеу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | -701,41 | 1*-701,41 | -701,41 | ӨАҚ1 |
| 2 | 2 | [1/(1+0,02)] | 0,98039 | -375,278 | 0,98039*-375,278 | -367,92 | ӨАҚ2 |
| 3 | 3 | [1/((1+0,02)*(1+0,03))] | 0,95184 | 252,4927 | 0,95184*252,4927 | 240,3319 | ӨАҚ3 |
| 4 | 3 | [1/((1+0,02)*(1+0,03)2)] | 0,92411 | 96,51048 | 0,92411*96,51048 | 89,18665 | ӨАҚ4 |
| 5 | 4 | [1/((1+0,02)*(1+0,03)2* (1+0,04))] | 0,88857 | 175,7826 | 0,88857*175,7826 | 156,1953 | ӨАҚ5 |
| 6 | 5 | [1/((1+0,02)*(1+0,03)2* (1+0,04)*(1+0,05))] | 0,84626 | 614,3448 | 0,84626*614,3448 | 519,8941 | ӨАҚ6 |
| 7 | 5 | [1/((1+0,02)*(1+0,03)2* (1+0,04)*(1+0,05)2)] | 0,80596 | 232,0368 | 0,80596*232,0368 | 187,0124 | ӨАҚ7 |
| 8 | 4 | [1/((1+0,02)*(1+0,03)2* (1+0,04)2*(1+0,05)2)] | 0,77496 | 625,7258 | 0,77496*625,7258 | 484,9134 | ӨАҚ8 |
| 9 | 3 | [1/((1+0,02)*(1+0,03)2* (1+0,04)2*(1+0,05)2)] | 0,75239 | 735,407 | 0,75239*735,407 | 553,3127 | ӨАҚ9 |

2.11 Брутто пайда

Пайда – бұл кәсіпорынның жалпы табысы мен шығындары арасындағы айырма, мұнда жалпы табыс шығыннан асып түседі. Пайда – бұл жұмысшылардың материалдық өндіріс күшінің іске аыру кезінде пайда болған өнімнің өзіндік құнына қосылатын бөлігі.

Бруто-пайда(БП) – тазартылған бағаны үлесі өзіндік құнға қатынасына немесе салық салынатын табысты(БТ) өндірілген өнім көлемінің(Q) қатынасына тең. Ол келесі формуламен анықталады:

БП

БТ

Q

=              /

Мұндағы: БП - брутто пайда, млн.дол;

БТ - салық салынатын табысты (Брутто табыс), млн.дол;

Q - өндірілген өнім көлемі, млн.тонна.

БП

Өзіндік құн

Пайда мөлшері

=                             *

Кесте 13 - Бруто-пайда(БП), млн.дол

| жыл | Салық салынатын табыс(БТ) | өндірілген өнім көлемі | Бруто-пайда(БП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105,4493 | 3,7 | 28,49981 |
| 2 | 239,898 | 4,255 | 56,38027 |
| 3 | 438,1727 | 4,995 | 87,72227 |
| 4 | 315,5727 | 3,515 | 89,77888 |
| 5 | 331,4443 | 4,625 | 71,66364 |
| 6 | 580,4915 | 5,735 | 101,2191 |
| 7 | 218,372 | 3,145 | 69,43465 |
| 8 | 704,3736 | 6,66 | 105,7618 |
| 9 | 864,7243 | 7,4 | 116,8546 |

2.12  Нетто-пайда

  - Нетто-пайда(НП) – бұл таза қалдық пайданың (ТҚП) өндірілген өнім көлемнің қатынасына тең. Ол келесі формуламен анықталады:

НП

НТ

Q

=                 /

Кесте 14 - Нетто-пайда(НП), млн.дол

| жыл | өндірілген өнім көлемі | НТ | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,7 | 73,81451 | 19,94987 |
| 2 | 4,255 | 167,9286 | 39,46619 |
| 3 | 4,995 | 306,7209 | 61,40559 |
| 4 | 3,515 | 220,9009 | 62,84521 |
| 5 | 4,625 | 232,011 | 50,16455 |
| 6 | 5,735 | 406,344 | 70,85336 |
| 7 | 3,145 | 152,8604 | 48,60425 |
| 8 | 6,66 | 493,0615 | 74,03326 |
| 9 | 7,4 | 605,307 | 74,03326 |

2.13 Таза қалдық пайда

Таза қалдық пайда (ТҚП) - таза табыстан жоғары пайдаға салық суммасынан алып тастағанға немесе нетто пайданың өндірілген өнім көлемінің қатынасына тең. Ол келесі формулалармен анықталады:

ТҚП

Таза табыс

∑ЖПС

=                            -

ТҚП

НП

Q

=             *

Мұндағы: ТҚП - таза қалдық пайда, млн.дол;

НП - нетто-пайда, млн.дол;

∑ЖПС - жоғары пайдаға салық сомасы, млн.дол;

Q - өндірілген өнім көлемі, млн.тонна.

Кесте 15 - Таза қалдық пайда, млн.дол

| жыл | Таза табыс | Жоғары пайдаға салық сомасы | ТҚП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73,81451 | - | 73,81451 |
| 2 | 167,9286 | - | 167,9286 |
| 3 | 306,7209 | - | 306,7209 |
| 4 | 220,9009 | - | 220,9009 |
| 5 | 232,011 | - | 232,011 |
| 6 | 406,344 | - | 406,344 |
| 7 | 122,8604 | - | 122,8604 |
| 8 | 433,0615 | 0 | 433,0615 |
| 9 | 535,607 | 21,42428 | 514,1827 |

• Кумулятивті табыс

Кумулятивті табыс (КТ) – бұл қойнау пайдаланушылардың таза қалдық пайдаларының сомасына тең.  Кумулятивті табыс келесі формуламен анықталады:

КТ

∑ТҚП

=

КТ=73,81451+167,9286+306,7209+220,9009+232,011+406,344+122,8604    +433,0615+514,1827=2477,825

2.14 Тиімділік

Өнімнің тиімділігі (Rөнім) - пайданы үлесі өзіндік құнға бөліп, 100 пайызға көбейткенге тең. Ол келесі формуламен анықталады:

өндірілген өнім көлемі

Rөнім

Таза табыс

үлесі өзіндік құн

=                  /                          /

Кесте 16 - Өнімнің тиімділігі (Rөнім)

| жыл | Таза табыс | үлесі өзіндік құн | Өндірілген өнім көлемі | Rөнім |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73,81451 | 112,5 | 3,7 | 0,177332 |
| 2 | 167,9286 | 90 | 4,255 | 0,438513 |
| 3 | 306,7209 | 72,58065 | 4,995 | 0,846033 |
| 4 | 220,9009 | 66,17647 | 3,515 | 0,949661 |
| 5 | 232,011 | 77,58621 | 4,625 | 0,646565 |
| 6 | 406,344 | 67,16418 | 5,735 | 1,054928 |
| 7 | 122,8604 | 64,28571 | 3,145 | 0,607683 |
| 8 | 433,0615 | 53,57143 | 6,66 | 1,213786 |
| 9 | 535,607 | 50 | 7,4 | 1,447587 |

Өндірістің тиімділігі - таза табысты бастапқы инвестицияға бөліп,100 пайызға көбейткенге тең. Ол келесі формуламен анықталады:

Rөндіріс

Таза табыс

БИ

=                              /

Кесте 17 - Өндірістің тиімділігі (Rөндіріс)

| жыл | Таза табыс | БИ | Rөндіріс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73,81451 | 2500 | 0,04218 |
| 2 | 167,9286 | 2500 | 0,095959 |
| 3 | 306,7209 | 2500 | 0,175269 |
| 4 | 220,9009 | 2500 | 0,126229 |
| 5 | 232,011 | 2500 | 0,132578 |
| 6 | 406,344 | 2500 | 0,232197 |
| 7 | 122,8604 | 2500 | 0,087349 |
| 8 | 433,0615 | 2500 | 0,281749 |
| 9 | 535,607 | 2500 | 0,34589 |

Өткізудің тиімділігі - таза табысты негізгі іс-әрекеттен түскен табысқа бөліп,100 пайызға көбейткенге тең. Ол келесі формуламен анықталады:

Rөткізу

Таза табыс

НӘТТ

= 	/

Кесте 18 - Өткізудің тиімділігі (Rөткізу)

| жыл | Таза табыс | НӘТТ | Rөткізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73,81451 | 832,5 | 0,088666 |
| 2 | 167,9286 | 957,375 | 0,175405 |
| 3 | 306,7209 | 1123,875 | 0,272914 |
| 4 | 220,9009 | 790,875 | 0,279312 |
| 5 | 232,011 | 1040,625 | 0,222954 |
| 6 | 406,344 | 1290,375 | 0,314904 |
| 7 | 122,8604 | 707,625 | 0,173624 |
| 8 | 433,0615 | 1498,5 | 0,288997 |
| 9 | 535,607 | 1665 | 0,321686 |

Тиімділік – табыс, кәсіпорын шаруашылығының түпкі көрсеткіші.

Күрделі қаржылардың(БИ) экономикалық тиімділігі – күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағынынын күрделі қаржылардың қатынасына тең. Күрделі қаржылардың(БИ) экономикалық тиімділігі келесі формуламен анықталады:

ЭКҚ(БИ)

КОАҚТА

КҚ(БИ)

=                          /

Тімділік индексі(ТИ) – күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігінің(КҚЭТ) сомасына тең. Тімділік индексі(ТИ) келесі формуламен анықталады:

ТИ

∑КҚЭТ

=

ТИ=  0,096133+0,035675+0,062478+0,207958+0,074805+0,193965+0,221325=0,8923339

Инвест жобанының тиімділігін қосымша критерийлер арқылы талдау

Инвест жобаны талдауда бес негізгі критерийден басқа қосымша екі критерий, дисконтталған шығынның тиімділік индексі (ДШТИ) және дисконттлған инвестицияның тиімділік индексі (ДИТИ).

Дисконтталған шығынның тиімділік индексі – бұл барлық ивестиция мерзімінде, алғашкы жылдан бастап келген ақша қаражаттарының дисконталған кұнын кеткен ақша қаражаттарының дисконтталған құнына қатынасына тең, яғни позитивті кэш флоудың сомасынымен неготивті кэш флоудың сомасының дисконтталған құнына қатынасына тең.

n     [Түсім+Амортизация]t

∑

t=1                [1+Eн]t

ДШТИ =

n         [Ө.Ш+С+КҚ+%]t

∑

t=1                [1+Eн]t

Кесте  19 – ДШТИ анықтау

| Жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЖЖТ | 832,5 | 957,375 | 1173,875 | 860,875 | 1040,625 | 1375,375 | 707,625 | 1498,5 | 1710 |
| Амортизация | 224,775 | 206,793 | 195,7718 | 125,6096 | 193,7716 | 208,0007 | 109,1764 | 192,6643 | 199,8 |
| Жжжт+амортиз | 1057,275 | 1164,168 | 1369,647 | 986,4846 | 1234,397 | 1583,376 | 816,8014 | 1691,164 | 1909,8 |
| Позитивті кэш флоуды дисконттау есебі | 978,9583 | 998,0864 | 1087,27 | 725,0956 | 840,1096 | 997,7953 | 476,5958 | 913,6834 | 955,3755 |
| Негативті кэш флоу | 3258,685 | 3289,446 | 3367,154 | 3139,974 | 3308,614 | 3469,031 | 3284,765 | 3715,438 | 3824,393 |
| Негативті кэш флоуды дисконттау есебі | 3017,301 | 2820,17 | 2672,955 | 2307,975 | 2251,787 | 2186,078 | 1916,629 | 2007,336 | 1913,149 |
| ДШТИ | 0,324448 | 0,35391 | 0,406767 | 0,31417 | 0,373086 | 0,456432 | 0,248664 | 0,455172 | 0,499373 |

Дисконтталған инвестицияның тиімділік индексі – бұл толық инвест жобаның мерзімінде алғашқы жылдан бастап кәсіпорынның операциондық іс әрекетінен түскен ақша ағындарының сомасының дисконтталған құнымен кәсіпорынның инвестициондық іс әрекетінің ақша ағыны сомасының дисконтталған құнының қатынасына тең

n      Пайда

∑ [                   + Аt ]

t=1    (1+Eн )t

ДИТИ   =

n      КҚ (БИ)t

∑

t=1     (1+Ен  )t

Кесте 20 – ДИТИ анықтау

| Жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТҚП | 73,81451 | 167,9286 | 306,7209 | 220,9009 | 232,011 | 406,344 | 122,8604 | 433,0615 | 514,1827 |
| ТҚП ны дисконттау есебі | 68,34676 | 143,9717 | 243,4849 | 162,3688 | 157,9028 | 256,0657 | 71,68785 | 233,9697 | 257,2194 |
| Амортизация | 224,775 | 206,793 | 195,7718 | 125,6096 | 193,7716 | 208,0007 | 109,1764 | 192,6643 | 199,8 |
| Дисконтталған ТҚП+амортиз. | 293,1218 | 350,7647 | 439,2567 | 287,9783 | 351,6744 | 464,0664 | 180,8643 | 426,6339 | 457,0194 |
| БИ | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИ ды дисконттау есебі | 1851,852 | 1714,678 | 1587,664 | 1470,06 | 1361,166 | 1260,339 | 1166,981 | 1080,538 | 1000,498 |
| ДИТИ | 0,158286 | 0,204566 | 0,276668 | 0,195896 | 0,258363 | 0,368208 | 0,154985 | 0,394835 | 0,456792 |

2.15 Өзіндік құн

Өзіндік құн өндіріс кәсіпорнының өнімді өндіруге, іске асыруға кететін шығынының ақшалай түрі. Өнімді өндіру мен қызмет атқаруға байланысты шығындар өндірістік  шығындарға жатады, өнімді өткізуге байланысты шығындар өндірістік емес  шығындарға жатады. Бұл екеуінің қосындысы өнімнің толық өзіндік құнына тең.

Кесте 21 - Өзіндік құн

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайда мөлшері | 1 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 1,9 |  | 2,35 | 2,5 | 3,2 | 3,5 |
| Өзіндік құн | 112,5 | 90 | 72,58065 | 66,17647 | 77,58621 | 67,16418 |  | 64,28571 | 53,57143 | 50 |

- ИНВЕСТ ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗГІ  КРИТЕРИЙЛЕРІ

Халықаралық тәжірибеде жобаларды негіздеу үшін бірнеше жалпылама көрсеткіштері қолданылады. Олар күрделі салым тиімділігінің шешімдерін даярлауға мүмкіншілік береді.

  - Таза ағымдағы құн (ТАҚ);

  - Пайданың ішкі нормасы (ПІН);

  - Күрделі қаржылардың қайтып келу уақыт мерзімі (ҚУМ);

  - Инвестициялардың экономикалық тиімділігі;

  - Залалсыздық нүкте (ЗН).

Инвест жобаны бағалаудың негізгі әдістерінің бірі болып, салықтарды төлегеннен кейін бағаланатын, таза келтірілген құнды талдауда және күрделі пройент негізінде есептелген табыс ставкасын талдау болып табылады. Бұл әдіс ақша қаражаттарының дисконтталған ағымын талдау әдісі деп аталады. Ақшаның уақыт бойынша құнының өзгеруін ескере отырып, инвесторлар әдетте бүгінгі күнгі доллар болашақтағы долларға қарағанда құндырақ болатын жағдайды назарға алуға ұмтылады.

Ақша құнының уақыт бойынша өзгеруін бағалау барысында күрделі процентпен есептеу әдісі, жинақталған проценттік табысты және капиталға қайтарымды анықтауды кеңінен қолданылатын тәсіл болып табылады. Күрделі проценттің анықталған ставкасымен бүгінгі ақша салымының нәтижесінде жинақталады деп күтілген болашақ құн бастапқы салымның және жинақталған проценттік табыстың сомасына тең.

Түсімнен немесе үнемдеуден келген ақша, минус эксплуатациялық шығындарға мақсатталып кеткен ақшалар берілген уақыт мерзіміндегі ақша қаражаттарының ағымын анықтайды.

Ақша қаражаттарының дисконтталған ағымын талдау негізінде экономикалық бағалау, күрделі процент ставкасының көмегімен уақыт бойынша ақша құндылығының өзгеруіне мүмкіндік береді.

3.1 Таза ағымдағы құн

Таза ағымдағы құнның (ТАҚ) көрсеткіші инвестиция табыстылығының маңызды критерийі болып табылады. ТАҚ процентінің белгілі ставкасында дисконтталған, күтіліп отырған барлық жыл сайынғы ақша табысының сомасы инвестицияның бастапқы сомасынан қаншаға көп екендігін көрсетеді.

Инвестициялық жобаның ТАҚ-ы жобадан күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағынының ағымдағы құнынан жоба бойынша таза инвестициясын шегеріп тастағанға тең. ТАҚ келесі формуламен анықталады:

ТАҚ

КОАҚТА

БИ

=                           -

Немесе

n      КОАҚТАt

ТАҚ

=  ∑                        -  БИ

t=1      (1+i)t

мұндағы: КОАҚТА - күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны t кезеңінде, млн.дол;

БИ – бастапқы инвестиция, млн.дол;

n – инвест жобаның жобаланған ұзақтығы, жыл;

i – капитал құны (салықты салғаннан кейінгі инвесторлармен талап етілетін пайданың проценттік ставка).

ТАҚ дұрыс, яғни қолма-қол ақша қаражаттарының болашақ ағыны бастапқы инвестицияны жабатын болса, жоба қолдануға тиімді деп саналады. Ал ТАҚ теріс, яғни болашақ қолма-қол ақша сомасы күрделі қаржы ақшы салымынан аз болса, онда жобадан бас тартады.

ЕрежеТАҚ:  ТАҚ>0, онда КОАҚТА>БИ

ТАҚ<0, онда КОАҚТА<БИ

ТАҚ-ды біле отыра, ақша қаражаттарын инвест жобаға салып, сәйкесінше қауіп-қатеріне көну керек пе немесе жай ғана ақшаны депозитке салып, депозитке проценттік ставка бойынша сол соманы табу керек па деген шешімнің біреуіне келеміз.

Кесте 22- Өзгертілмеген КОАҚТА үшін 8%-бен ТАҚ-ты есептеу

| жыл | Өзгертілмеген КОАҚТА | Дисконттау коэффиценті | Дисконттау көбейтіндісі | ТАҚ есебі | ТАҚ мөлшері | ТАҚ мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -701,41 | [1/(1+0,08)] | 0,92593 | -701,41*0,92593 | -649,45 | ТАҚ<0 |
| 2 | -375,278 | [1/((1+0,08)^2)] | 0,85734 | -375,278*0,85734 | -971,19 | ТАҚ<0 |
| 3 | 252,4927 | [1/((1+0,08)^3)] | 0,79383 | 252,4927*0,79383 | -770,76 | ТАҚ<0 |
| 4 | 96,51048 | [1/((1+0,08)^4)] | 0,73503 | 96,51048*0,73503 | -699,82 | ТАҚ<0 |
| 5 | 175,7826 | [1/((1+0,08)^5)] | 0,68058 | 175,7826*0,68058 | -580,19 | ТАҚ<0 |
| 6 | 614,3448 | [1/((1+0,08)^6)] | 0,63017 | 614,3448*0,63017 | -193,04 | ТАҚ<0 |
| 7 | 232,0368 | [1/((1+0,08)^7)] | 0,58349 | 232,0368*0,58349 | -57,653 | ТАҚ<0 |
| 8 | 625,7258 | [1/((1+0,08)^8)] | 0,54027 | 625,7258*0,54027 | 280,408 | ТАҚ>0 |
| 9 | 735,407 | [1/((1+0,08)^9)] | 0,50025 | 735,407*0,50025 | 648,294 | ТАҚ>0 |

Кесте 23- Өзгертілмеген КОАҚТА үшін  18%-бен ТАҚ-ты есептеу

| жыл | Өзгертілмеген КОАҚТА | Дисконттау коэффиценті | Дисконттау көбейтіндісі | ТАҚ есебі | ТАҚ мөлшері | ТАҚ мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -701,41 | [1/(1+0,18)] | 0,84746 | [1/(1+0,18)]* -701,41 | -594,42 | ТАҚ<0 |
| 2 | -375,278 | [1/((1+0,18)^2)] | 0,71818 | [1/((1+0,18)^2)]* -375,278 | -863,93 | ТАҚ<0 |
| 3 | 252,4927 | [1/((1+0,18)^3)] | 0,60863 | [1/((1+0,18)^3)]* 252,4927 | -710,26 | ТАҚ<0 |
| 4 | 96,51048 | [1/((1+0,18)^4)] | 0,51579 | [1/((1+0,18)^4)]* 96,51048 | -660,48 | ТАҚ<0 |
| 5 | 175,7826 | [1/((1+0,18)^5)] | 0,43711 | [1/((1+0,18)^5)]* 175,7826 | -583,64 | ТАҚ<0 |
| 6 | 614,3448 | [1/((1+0,18)^6)] | 0,37043 | [1/((1+0,18)^6)]* 614,3448 | -356,07 | ТАҚ<0 |
| 7 | 232,0368 | [1/((1+0,18)^7)] | 0,31393 | [1/((1+0,18)^7)]* 232,0368 | -283,23 | ТАҚ<0 |
| 8 | 625,7258 | [1/((1+0,18)^8)] | 0,26604 | [1/((1+0,18)^8)]* 625,7258 | -116,76 | ТАҚ<0 |
| 9 | 735,407 | [1/((1+0,18)^9)] | 0,22546 | [1/((1+0,18)^9)]* 735,407 | 49,0391 | ТАҚ˃0 |

Кесте 24 - Өзгертілмеген КОАҚТА үшін  28%-бен ТАҚ-ты есептеу

| жыл | Өзгертілмеген КОАҚТА | Дисконттау коэффиценті | Дисконттау көбейтіндісі | ТАҚ есебі | ТАҚ мөлшері | ТАҚ мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -701,41 | [1/(1+0,28)] | 0,78125 | 0,78125*-701,41 | -547,98 | ТАҚ<0 |
| 2 | -375,278 | [1/((1+0,28)^2)] | 0,61035 | 0,61035*-375,278 | -777,03 | ТАҚ<0 |
| 3 | 252,4927 | [1/((1+0,28)^3)] | 0,47684 | 0,47684*252,4927 | -656,63 | ТАҚ<0 |
| 4 | 96,51048 | [1/((1+0,28)^4)] | 0,37253 | 0,37253*96,51048 | -620,68 | ТАҚ<0 |
| 5 | 175,7826 | [1/((1+0,28)^5)] | 0,29104 | 0,29104*175,7826 | -569,52 | ТАҚ<0 |
| 6 | 614,3448 | [1/((1+0,28)^6)] | 0,22737 | 0,22737*614,3448 | -429,83 | ТАҚ<0 |
| 7 | 232,0368 | [1/((1+0,28)^7)] | 0,17764 | 0,17764*232,0368 | -388,61 | ТАҚ<0 |
| 8 | 625,7258 | [1/((1+0,28)^8)] | 0,13878 | 0,13878*625,7258 | -301,78 | ТАҚ<0 |
| 9 | 735,407 | [1/((1+0,28)^9)] | 0,10842 | 0,10842*735,407 | -222,04 | ТАҚ<0 |

Кесте 25 - Өзгертілген КОАҚТА үшін 8%-бен ТАҚ-ты есептеу

| жыл | Өзгертілген КОАҚТА | Дисконттау коэффиценті | Дисконттау көбейтіндісі | ТАҚ есебі | ТАҚ мөлшері | ТАҚ мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -701,41 | [1/(1+0,08)] | 0,92593 | -701,41*0,92593 | -649,5 | ТАҚ<0 |
| 2 | -367,92 | [1/((1+0,08)^2)] | 0,85734 | -367,92*0,85734 | -964,9 | ТАҚ<0 |
| 3 | 240,3319 | [1/((1+0,08)^3)] | 0,79383 | 240,3319*0,79383 | -774,1 | ТАҚ<0 |
| 4 | 89,18665 | [1/((1+0,08)^4)] | 0,73503 | 89,18665*0,73503 | -708,5 | ТАҚ<0 |
| 5 | 156,1953 | [1/((1+0,08)^5)] | 0,68058 | 156,1953*0,68058 | -602,2 | ТАҚ<0 |
| 6 | 519,8941 | [1/((1+0,08)^6)] | 0,63017 | 519,8941*0,63017 | -274,6 | ТАҚ<0 |
| 7 | 187,0124 | [1/((1+0,08)^7)] | 0,58349 | 187,0124*0,58349 | -165,5 | ТАҚ<0 |
| 8 | 484,9134 | [1/((1+0,08)^8)] | 0,54027 | 484,9134*0,54027 | 96,481 | ТАҚ>0 |
| 9 | 553,3127 | [1/((1+0,08)^9)] | 0,50025 | 553,3127*0,50025 | 373,27 | ТАҚ>0 |

Кесте 26 - Өзгертілген КОАҚТА үшін 18%-бен ТАҚ-ты есептеу

| жыл | Өзгертілген КОАҚТА | Дисконттау коэффиценті | Дисконттау көбейтіндісі | ТАҚ есебі | ТАҚ мөлшері | ТАҚ мәні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -701,41 | [1/(1+0,218)] | 0,84746 | -701,41*0,84746 | -594,4 | ТАҚ<0 |
| 2 | -367,92 | [1/((1+0,18)^2)] | 0,71818 | -367,92*0,71818 | -858,7 | ТАҚ<0 |
| 3 | 240,3319 | [1/((1+0,18)^3)] | 0,60863 | 240,3319*0,60863 | -712,4 | ТАҚ<0 |
| 4 | 89,18665 | [1/((1+0,18)^4)] | 0,51579 | 89,18665*0,51579 | -666,4 | ТАҚ<0 |
| 5 | 156,1953 | [1/((1+0,18)^5)] | 0,43711 | 156,1953*0,43711 | -598,1 | ТАҚ<0 |
| 6 | 519,8941 | [1/((1+0,18)^6)] | 0,37043 | 519,8941*0,37043 | -405,5 | ТАҚ<0 |
| 7 | 187,0124 | [1/((1+0,18)^7)] | 0,31393 | 187,0124*0,31393 | -346,8 | ТАҚ<0 |
| 8 | 484,9134 | [1/((1+0,18)^8)] | 0,26604 | 484,9134*0,26604 | -217,8 | ТАҚ<0 |
| 9 | 553,3127 | [1/((1+0,18)^9)] | 0,22546 | 553,3127*0,22546 | -93,05 | ТАҚ<0 |

3.2 Пайданың ішкі нормасы

Инвестиция бойынша табысты есептеудің ең кең тараған критерийі – бұл пайданың ішкі нормасының (ПІН) әдісі немесе ақша ағынын дисконттау әдісі.

Пайданың ішкі нормасы – бұл белгілі проценттік ставка бойынша дисконтталған күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағынын және инвестицияның бастапқы сомасын теңестіретін есептеу ставкасы.

ПІН – бұл жобаның бүкіл қызмет барысында есептелген, таза ағымдағы құнды (интегралды экономикалық эффекті) нольге теңестіруді қамтамасыз ететін дисконттау ставкасының бастапқы мәні.

- Біртекті КОАҚТА-р үшін ПІН келесі формуламен есептеледі

БИ=FVn*[(1/(1+k))+ (1/(1+k)2)+ ...+(1/(1+k)n)]

БИ/ FVn  =[(1/(1+k))+ (1/(1+k)2)+ ...+(1/(1+k)n)]

Мұндағы: k – ПІН;

БИ-бастапқы инвестиция.

- Әртүрлі ақша ағымы үшін ПІН келесі формуламен есептеледі

ПІН= [(k+f(ТАҚ1))/(f(ТАҚ1)- f(ТАҚ2))]*( k 2 – k1)

Ереже ПІН: егер ПІН> i , онда жоба тиімді

егер ПІН <i , онда жоба қабылданбайды.

Бұл көрсеткіш инвестицияны талдаудың екінші критерийі болып табылады және инвесторға өндірістің қиын нүктесін немесе зиянсыз нүктесін (пайдалылық табалдырығы) қамтамасыз ететін проценттік ставканы көрсетеді.

Кесте 27 - Өзгертілмеген КОАҚТА бойынша ТАҚ-ды салыстыру

| жыл | 8% | 18% | 28% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -649,45 | -594,42 | -547,98 |
| 2 | -971,19 | -863,93 | -777,03 |
| 3 | -770,76 | -710,26 | -656,63 |
| 4 | -699,82 | -660,48 | -620,68 |
| 5 | -580,19 | -583,64 | -569,52 |
| 6 | -193,04 | -356,07 | -429,83 |
| 7 | -57,653 | -283,23 | -388,61 |
| 8 | 280,408 | -116,76 | -301,78 |
| 9 | 648,294 | 49,0391 | -222,04 |

Кесте 28 - Өзгертілген КОАҚТА бойынша ТАҚ-ды салыстыру

| жыл | 8% | 18% |
| --- | --- | --- |
| 1 | -649,5 | -594,4 |
| 2 | -964,9 | -858,7 |
| 3 | -774,1 | -712,4 |
| 4 | -708,5 | -666,4 |
| 5 | -602,2 | -598,1 |
| 6 | -274,6 | -405,5 |
| 7 | -165,5 | -346,8 |
| 8 | 96,481 | -217,8 |
| 9 | 373,27 | -93,05 |

Пайданың ішкі нормасы бойынша кәсіпорын жоғарғы пайдаға салынатын салықты төлей ма әлде төлемей ма деген сұрақ туындайды. Егер кәсіпорында пайданың ішкі нормасы 20%-дан көп болса, онда кәсіпорын жоғарғы пайдаға салынатын салыққа қоса 4%  мөлшерлемесінде салық төлейді.

Кесте 29 - Жоғарғы пайдаға салынатын салық мөлшерлемесі

| Пайданың ішкі нормасы, % | Жоғарғы пайдаға салынатын салық мөлшерлемесі, % |
| --- | --- |
| 20-ға тең немесе кем болса | 0 |
| 20-дан үлкен, бірақ 22 кем немесе тең | 4 |
| 22-ден үлкен, бірақ 24 кем немесе тең | 8 |
| 24-тен үлкен, бірақ 26 кем немесе тең | 12 |
| 26-дан үлкен, бірақ 28 кем немесе тең | 18 |
| 28-ден үлкен, бірақ 30 кем немесе тең | 24 |
| 30-дан кем болса | 30 |

Кесте 30 – ПІН өзгертілмеген КОАҚТА үшін

| Жыл | Өзгертілмеген КОАҚТА үшін ПІН-ді есептеу | ПІН өзгертілмеген КОАҚТА үшін,% |
| --- | --- | --- |
| 8 | 8+(280,408/(280,408+116,76))*10= | 25,13515 |
| 9 | 18+(49,0391/(49,0391+222,04))*10= | 15,16546 |

Кесте 31 – ПІН өзгертілген КОАҚТА үшін

| Жыл | Өзгертілген КОАҚТА үшін ПІН-ді есептеу | ПІН өзгертілген КОАҚТА үшін,% |
| --- | --- | --- |
| 8 | 8+(96,481/(96,481+217,8))*10= | 0,047522 |
| 9 | 8+(373,27/(373,27+93,05))*10= | 21,32077 |

• Жоғарғы пайдаға салық сомасы(ЖПС)

Есептеулерден көрініп отырғандай кәсінорын жоғарғы пайдаға салық сомасын төлеуге міндетті. Жоғарғы пайдаға салық сомасын – қойнау пайдаланушылардың қойнауды пайдаланғаны үшін қосымша табыс алғандықтан немесе тиімді нарық жағдайында жағары табыс алғаны үшін төлейді. Ол келесі формуламен анықталады:

∑ Жоғарғы пайдаға салық

Таза табыс

ЖПС мөлшерлемесі

100

=                          *                                           /

Кесте 32 - Жоғарғы пайдаға салық сомасы

| Жыл | 8 | 9 |
| --- | --- | --- |
| ПІНөзгертілмеген | 25,13515 | 15,16546 |
| ЖПС ставкасы | 12 | 0 |
| ∑ ЖПС есебі | 433,0615*0,12 | 535,607*0 |
| ∑ ЖПС өсімі | 51,96738 | 0 |

Кесте 33 - Жоғарғы пайдаға салық сомасы

| Жыл | 8 | 9 |
| --- | --- | --- |
| ПІНөзгертілген | 0,047522 | 21,32077 |
| ЖПС ставкасы | 0 | 4 |
| ∑ ЖПС есебі | 433,0615*0 | 535,607*0,04 |
| ∑ ЖПС өсімі | 0 | 21,42428 |

- Үлесі өзіндік құны жалпы жылдық өндірістік шығынды өндірілген өнім көлеміне бөлу арқылы табылады.

3.3 Күрделі қаржының қайтып келу уақыт мерзімі (ҚУМ)

Инвестицияны қайтару кезеңі немесе жобаның өтеу мерзімін есептеу әдісі. Инвестициялық жоба үшін өтеу кезеңі жоба бойынша күтіліп отырған ақша қаражаттарырының жиынтық түсімі инвестицияның бастапқы сомасын тең білуді талап ететін жылдар санына тең. Ол келесі формуламен анықталады:

КҚКУМ

БИ

∑КОАҚТА

=             /

Мұндағы: ҚУМ - күрделі қаржының қайтып келу уақыт мерзімі, жыл

БИ – бастапқы инвестиция, млн.дол

КОАҚТА - күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны,    млн.дол

∑КОАҚТА9 = 1161,52 млн.дол

БИ = 2500 млн.дол

∑КОАҚТА9< БИ болғандықтан, инвест жоба тиімсіз болып табылады. БИ  бүкіл инвест жоба мерзімінде, яғни  9 жыл ішінде қайтарылмайды.

3.4 Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі

Инвестициялық жобалаудың альтернативтерін экономикалық бағалауды жүзеге асыру, инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысында табылатын пайда мүмкіншіліктерін  жүйелі анықтаумен және салыстырумен байланысты. Айырмашылықтар жобаның өмір сүру мерзімінде, салықтық жақдайларында және берілген жоба бойынша шығындарға және табылатын табысқа эскалация және инфляция әсерінде де болуы мүмкін. Ол келесі формуламен анықталады:

КҚЭТ

Өзгертілген КОАҚТА

БИ

ЭТкқесеп

Ен

=                                   /                  = 	˃

Кесте 34 – Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі

| жыл | Өзгертілген КОАҚТА | БИ | Инвестициялардың экономикалық тиімділігі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -701,41 | 2500 | - |
| 2 | -367,92 | 2500 | - |
| 3 | 240,3319 | 2500 | 0,096133 |
| 4 | 89,18665 | 2500 | 0,035675 |
| 5 | 156,1953 | 2500 | 0,062478 |
| 6 | 519,8941 | 2500 | 0,207958 |
| 7 | 187,0124 | 2500 | 0,074805 |
| 8 | 484,9134 | 2500 | 0,193965 |
| 9 | 553,3127 | 2500 | 0,221325 |

КҚЭТ 3, 6, 8 және 9 жылда ЭТ˃Ен болғандықтан, ИЖ тиімді, ал 4, 5 және 7 жылда ЭТ˂Ен болғандықтан, ИЖ тиімсіз болып табылады.

3.5 Залалсыздық нүкте

Өндірістің қиын нүктесі немесе залалсыздық нүкте инвестициялық жобаларды талдауда және олардың тиімділігін анықтауда бесінші негізгі критерийі болып табылады.

Залалсыздық нүктеге келетін болсақ, пайданың ішкі норма көрсеткіші инвестицияны талдацудың екінші критерийі болып табылады және инвесторға өндірістің қиын нүктесін /пайдалылық табалдырығы/ қамтамасыз ететін проценттік ставканы көрсетеді.

Залалсыздық нүкте  -бұл жалпы жиынтық табыстар мен жалпы жиынтық шығындар тең болған жағдайда көрсететін өндіріс пен өндірілген нормативті өнім көлемі.

Залалсыздық нүкте 2 әдіспен анықталады:

- графикалық әдіс;

- алгебралық әдіс.

Кез келген әдісті қолданғанда міндетті түрде шығындарды екі түрге айыру қажет:

- шартты тұрақты шығындар;

- шартты өзгермелі шығындар.

Шартты тұрақты шығындар жалпы өндірістік шығындардың құрамында үлкен үлес салмағын құрайды, себебі шартты тұрақты шығындардың ішінде ең үлкен бөлігі амортизация тарамына беріледі.

Шартты тұрақты шығындар - өнім өндіру көлемінің өзгеруіне байланыссыз болған соң, осы талданған кезде өзінің тұрақтылығын білдіреді.

Шартты өзгермелі шығындардың ішіндегі ең көп үлес салмағы энерго шығындар тарамына беріледі.

Шартты өзгермелі шығындар - өнім өндіру көлеміне тура пропорционалды өзгеріп отырады. Сондықтан талданған кезде ол жыл сайын өседі.

Неғұрлым жиынтық табыстың қисығы тік болса, соғұрлым залалсыздық нүкте графикте солға қарай жылжиды. Бұл кәсіпорынның тиімділік табалдырығын қамтамасыз етуі  үшін өнім өндіру көлемі  аз болғаны жеткілікті. Егер жиынтық табысы қисығы төменірек болса, онда залалсыздық нүкте оңға қарай жылжиды. Бұл жағдайда кәсіпорынның тиімділік табалдырығы өндірілген өнім көлемі үлкен мөлшерде қамтамасыз етіледі.

Залалсыздық нүктені анықтаудың алгебралық әдісі

ЗН

F

(P-(V/Q))

=           /

Мұндағы: Q-белгіленген кезінде өнім өндіретін нормативті көлемі, млн.тонна;

F- кәсіпорынның жылдық тұрақты шығындары, млн.дол;

P-1 тонна өнімнің бағасы, млн.дол;

V- 1 өнімге келтірілген өзгермелі шығындары, млн.дол.

Графикалық және алгебралық әдіспен есептелген залалсыздық нүктенің мөлшері бірдей болуы керек. Ауытқу ±10% мөлшерінде рұқсат етіледі.

Шартты тұрақты шығындар өндірістік шығындардың 51 % , ал шартты өзгермелі шығындар 49%-ын құрайды.

Кесте 35 – Залалсыздық нүктесін анықтау

| жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұрақты шығындар | 212,2875 | 195,3045 | 184,8956 | 118,6313 | 183,0065 | 196,4451 | 103,1111 | 181,9607 | 188,7 |
| Өзгермелі шығындар | 203,9625 | 187,6455 | 177,6448 | 113,979 | 175,8297 | 188,7414 | 99,0675 | 174,825 | 181,3 |
| Баға | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН | 1,249669 | 1,079627 | 0,976034 | 0,616031 | 0,978734 | 1,022675 | 0,532874 | 0,915526 | 0,941147 |

ҚОРЫТЫНДЫ

Жалпы инвестиция түсінігі мемлекеттің, кәсіпорынның және де жеке тұлғалардың негізгі қордың құрылуына және жаңаруына, кәсіпорындарды техникамен жабдықтауға және қайта құруға, сондай-ақ акцияларды, облигацияларды және т.б. бағалы қағаздардың және активтерді алуға арналған ақша қаражаттары.

Курстық жұмысты қорытындылай келетін болсақ жұмыстың берілгені бойынша, геология барлау және пайдалы қазба кенорындарын игеруге кететін шығынының көлемін, компанияның өндірістік шығындарын, компанияның табыстарын (негізгі іс-әрекеттен түскен табыс (НӘТТ), қосылған құнға салық (ҚҚС), салық салынатын табыс (ССТ), жоғары пайдаға салынатын салық (ЖПСС), корпоративті  салықты төленгеннен кейін қалған табыс, таза табыс, таза қалдық табыс) анықталды. Мұнда компанияның шығындары мен табыстарының көлемін анықтау қажет болатын. Сонымен қатар, компанияның инвестициялық жобасының тиімділігін барлық критерийлері (күтіліп отырған ақша қаражаттарының таза ағыны (КОАҚТА), таза ағымдағы құн (ТАҚ), пайданың ішкі нормасыы (ПІН), күрделі қаржылардың қайтып келу уақыт мерзімі, күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігін, бір тонна мұнайдан түсетін пайда, өндірістің залалсыздық нүктесі бойынша анықталады.

Халықаралық тәжірибеде жобаларды негіздеу үшін бірнеше жалпылама көрсеткіштері қолданылады. Олар күрделі салым тиімділігінің шешімдерін даярлауға мүмкіншілік береді.

  - Таза ағымдағы құн (ТАҚ);

  - Пайданың ішкі нормасы (ПІН);

  - Күрделі қаржылардың қайтып келу уақыт мерзімі (ҚУМ);

  - Инвестициялардың экономикалық тиімділігі;

  - Залалсыздық нүкте (ЗН).

∑КОАҚТА9< БИ болғандықтан, инвест жоба тиімcіз болып табылады.  БИ  бүкіл инвест жоба мерзімінде, яғни  9 жыл ішінде қайтарылмайды.   ТИ>Ен  болғандықтан,  ИЖ тиімді деп саналады және қабылданады.

Инвест жобаны бағалаудың негізгі әдістерінің бірі болып, салықтарды төлегеннен кейін бағаланатын, таза келтірілген құнды талдауда және күрделі пройент негізінде есептелген табыс ставкасын талдау болып табылады. Бұл әдіс ақша қаражаттарының дисконтталған ағымын талдау әдісі деп аталады. Ақшаның уақыт бойынша құнының өзгеруін ескере отырып, инвесторлар әдетте бүгінгі күнгі доллар болашақтағы долларға қарағанда құндырақ болатын жағдайды назарға алуға ұмтылады.

Әрбір фирма өзінің шаруашылығын бастар алдында материалдық, қаржылық және де еңбектік, интеллектуалдық ресурстардың перспективалық қолдануын анықтауы міндетті, сондай-ақ фирманың жұмыс барысындағы құрал-жабдықтардың тиімділігін анықтау керек. Нарықтық экономикада кәсіпкерлер өздерінің шаруашылығын нақты және тиімді жоспарламаса тұрақты жолы боларлықты жағдайға қолдары жете алмайды. Инвестициялық жоба өзінің мағынасымен инвестормен берілген бизнес – жоспар болып келеді.

Таза ағымдағы құн дұрыс, егерде  қолма қол ақша қаражаттарының болашақ ағыны бастапқы инвестицияны жабатын болса, онда жоба қолдануға тиімді деп саналады. Ал таза ағымдағы құн теріс, яғни болашақ қолма қол ақша суммасы күрделі қаржы салымынан аз болса, онда жобадан бас тартады. Бұл курстық жұмыста таза ағымдағы құн 0-ден үлкен болғандықтан инвестициялық жоба оптималды және тиімді деп табылады.

Күрделі қаржы салымы -  2500 млн.дол

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты - геология барлау және пайдалы қазба кенорындарын игеру үшін инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігін талдау болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Тайкулакова Г. С., Алшембаева Л.Т. Кәсіпорын экономикасы (дәрістер курсы). – Алматы, 2006

2. Алшембаева Л.Т. Салық жүйесі (дәрістер курсы). – Алматы, 2006

3. www.google.kz.

4. Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа Жолдауы: «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» // Егемен Қазақстан, 2006 жыл, 1 наурыз.

5. “Қазақстан мұнайгаз кешеніне инвестициялық ресурстарды тартудан тиімділікті экономикалық бағалау” // Научный журнал Мин. Образования и науки “Ізденіс-Поиск”, 2004 год, №3, с.28.

6. Раматуллаева Г.А. “ҚР-ғы инвестициялық жобаларды шетелдік қарыздар арқылы несиелеу механизмі” // Дисертация, Алматы, 2002 жыл.

7. Крылов Э.И., Журавкова Э.И. “Анлаиз эффективности инвес. и иннов. деятельности предприятия” // М., Финансы и стат., 2001 год, с. 384

8. Черняк В. З. Управление инвестиционными проектами. – Москва 2004.

9. Егемен Қазақстан, 20 қаңтар 2004 жыл;

10. Смагулова Н.Т.  Планирование и организация предпринимательства // Алматы, Экономика, 2002г